## Slide 1: Ludwig-Volk-Steg Planung der Hängebrücke als Ersatzneubau bei Ma-km 244

## Slide 2: Gliederung
Zeichnungen
  Hängebrücke
  Baustelleneinrichtungsfläche
  Rückbau Ludwig-Volk-Steg
Unterlage „E-AU“
Kosten und Mittelabfluss
Grobterminplan
Bearbeitungsstand

## Slide 3: Hängebrücke; Übersicht

## Slide 4: Hängebrücke; Ansicht und Schnitt

## Slide 5: Pylon; Ansicht und Schnitt

## Slide 6: Brückenüberbau; Querschnitt

## Slide 7: Brückenüberbau; Längsschnitt

## Slide 8: Rampenüberbau; Querschnitt

## Slide 9: Widerlager; Längs- und Querschnitt

## Slide 10: Wendeltreppe; Grundriss und Schnitt

## Slide 11: Baustelleneinrichtungsfläche

## Slide 12: Rückbau des Ludwig-Volk-Steg

## Slide 13: Rückbau des Ludwig-Volk-Steg

## Slide 14: E-AU „Entwurf-Ausführungsunterlage“
Erläuterungsbericht
  FE1a
  FE1b
  Betrag ABBV
Wirtschaftlichkeitsnachweis
Ausgabenberechnung
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung
Grunderwerbsunterlagen
technische Berechnungen
Mengenberechnungen

## Slide 15: E-AU „Entwurf-Ausführungsunterlage“
Messprogramme
Gutachten und Stellungnahmen
Bodenuntersuchungen
Übersichtsplan
Entwurfszeichnungen
Bauzeitenplan
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Beweissicherungsmaßnahmen

## Slide 16: Kosten
Kostengruppe | Betrag
Baukosten Netto | 3.530.400 €
Projektkosten Inkl. Grunderwerb, Gutachten, Planung, Prüf-ingenieur, Bauüberwachung etc. sowie MwSt Brutto | 4.884.000 €
Vorläufiger Ablösungsbetrag Brutto | 480.522 €

## Slide 17: Kosten
Kostengruppe | Betrag | 
Kostenteilungsschlüssel Fiktiventwürfe (Betrag netto) | Gemeinde 51,81% 4.409.000 € | WSV 48,19% 4.101.000 €
Projektkosten für die Gemeinde Brutto | 2.751.000 € | 

## Slide 18: Mittelabfluss für die Gemeinde
Jahr | Kosten für Neubau | Kosten für Abbruch | Summe brutto
2018 | 1.000.000 € | - € | 1.000.000 €
2019 | 1.150.000 € | 60.000 € | 1.210.000 €
2020 | 431.000 € | 110.000 € | 541.000 €
 |  |  | 2.751.000 €

## Slide 19: Grobterminplan

## Slide 20: Bearbeitungsstand
Laufende Prüfung
Gründung der Fundamente
Zeitplan
Derzeitige Bearbeitung
Planfeststellungsunterlagen
Lärmimmission
Erschütterung
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Fachbeitrag Artenschutz
Grunderwerbsunterlagen

## Slide 21: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!